# Planning de réalisation – Application Task Manager Pro

Hypothèses de travail

- 2h par jour en semaine

- 4h par jour le week-end

- Durée totale : 4 semaines

- Objectif : application fullstack fonctionnelle et présentable pour recruteurs

--------------------------------

SEMAINE 1 – Bases & Setup

--------------------------------

Jour 1

- Initialisation Git / GitHub

- Setup projet backend Node.js + Express

- Setup projet frontend React

- Installation dépendances principales

Jour 2

- Bases React : composants, JSX, useState, useEffect

- Structure du projet front

- Création des premières pages vides

Jour 3

- Setup MySQL

- Création BDD + tables users / tasks

- Connexion Node ↔ MySQL

Jour 4

- Routes backend de test

- Architecture backend propre (routes, controllers)

- Tests via Postman

Week-end (4h)

- Maquettage rapide UI

- Mise en place charte graphique

- Header + layout global React

--------------------------------

SEMAINE 2 – Authentification

--------------------------------

Jour 5

- Page Register (front)

- Route register (backend)

- Hash password (bcrypt)

Jour 6

- Page Login (front)

- Route login (backend)

- JWT (génération token)

Jour 7

- Middleware d’authentification

- Protection des routes backend

Jour 8

- Gestion auth côté React

- Stockage token (localStorage)

- Redirections protégées

Week-end (4h)

- Amélioration UI login/register

- Validation formulaires

- Tests complets auth

--------------------------------

SEMAINE 3 – CRUD Tâches

--------------------------------

Jour 9

- Route création tâche

- Formulaire création tâche (React)

Jour 10

- Route récupération tâches

- Affichage tableau des tâches

Jour 11

- Route modification tâche

- Page édition tâche

Jour 12

- Route suppression tâche

- Boutons actions (edit/delete)

Week-end (4h)

- Filtres (status / priorité)

- Sécurité (vérifier user_id)

--------------------------------

SEMAINE 4 – Finition & Présentation

--------------------------------

Jour 13

- Page détail tâche

- UI propre et lisible

Jour 14

- Responsive design

- Ajustements CSS / Bulma

Jour 15

- Nettoyage code

- Commentaires

- Structure finale repo

Jour 16

- README GitHub (projet, stack, screenshots)

- Derniers tests

Week-end (4h)

- Corrections finales

- Préparation pour candidatures

- Push final GitHub

--------------------------------

Conclusion

--------------------------------

Planning faisable avec 2h/jour + week-end.

Avec plus de temps, possibilité d’ajouter :

- Pagination

- Recherche

- Dark mode